**HISTÓRICO DE REVISÃO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 14/06/2016 | 1.0 | Lista de riscos e Formulário de informações de riscos | Ana Carolina |
| 15/06/2016 | 1.1 | Novos riscos | Ana Carolina |

1. **LISTA DE RISCOS**
   1. Problemas no repositório
   2. Problemas no ambiente de desenvolvimento
   3. Tratamento de erros
2. **FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÕES DE RISCOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulário de informações de risco | | | | | | | | | | |
| ID | 1.1 | | Data | 14/06/2016 | Prob. | | Remota | | Impacto | Moderado |
| Descrição | | | | | | | | | | |
| Caso haja problemas no repositório que contém a codificação e a documentação, o controle será prejudicado, assim como o andamento do desenvolvimento do sistema | | | | | | | | | | |
| Mitigação | | | | | | | | | | |
| Manter cópias em outras máquinas ou em dispositivos portáteis (HD externo, pen drive) | | | | | | | | | | |
| Plano de contingência | | | | | | | | | | |
| Buscar documentos e codificação nas cópias armazenadas em outras máquinas | | | | | | | | | | |
| Status | | Sem ocorrência | | | | Autor | | Ana Carolina | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulário de informações de risco | | | | | | | | | | |
| ID | 1.2 | | Data | 15/06/2016 | Prob. | | Ocasional | | Impacto | Alto |
| Descrição | | | | | | | | | | |
| Caso haja problemas no ambiente de desenvolvimento, pode ocorrer de atrasar a entrega do sistema final | | | | | | | | | | |
| Mitigação | | | | | | | | | | |
| Garantir que o sistema não seja dependente de um único sistema, podendo assim ser desenvolvidos em outros locais | | | | | | | | | | |
| Plano de contingência | | | | | | | | | | |
| Buscar cópia da codificação e continuar a implementação em outro ambiente de desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| Status | | Sem ocorrência | | | | Autor | | Ana Carolina | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulário de informações de risco | | | | | | | | | | |
| ID | 1.3 | | Data | 15/06/2016 | Prob. | | Remota | | Impacto | Muito alto |
| Descrição | | | | | | | | | | |
| Caso não haja um tratamento correto para os erros, o usuário pode acreditar que o sistema não está funcionando corretamente | | | | | | | | | | |
| Mitigação | | | | | | | | | | |
| Garantir que o usuário receba alertas caso haja algum tipo de erro, tanto do sistema quanto de usabilidade | | | | | | | | | | |
| Plano de contingência | | | | | | | | | | |
| Manter um manual do usuário para informá-lo o que pode ou não fazer no sistema, tentando assim evitar que ele cause algum erro | | | | | | | | | | |
| Status | | Sem ocorrência | | | | Autor | | Ana Carolina | | |